Nacrt

O P E R A T I V N I     P R O G R A M

Održavanja lokalnih cesta i gradskih ulica u zimskom periodu za 2026. godinu

- UVODNE NAPOMENE

Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja saobraćaja, a organizuju se na temelju Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/10), Pravilnika o održavanju javnih cesta („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 69/10) i Odluke o lokalnim i nekategorisanim cestama na području općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša”, broj: 12/11).

Poslove održavanja prohodnosti lokalnih cesta u zimskim uslovima čine poslovi na obezbjeđenju i uskladištenju industrijske soli i abrazivnog materijala, izvršavanju radova na sprečavanju poledice na kolovozu i čišćenju snijega, obavljanju poslova na pripremi cesta za zimski period, kao i izvršavanje drugih aktivnosti koje čine dio ukupnih priprema za zimsku službu.

Održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu odvija se u dva dijela tokom godine i to: prvi dio obuhvata period od 01.01. – 15.04., a drugi obuhvata period od 15.11. – 31.12.

Radovi i poslovi na održavanju će se vršiti prema potrebi i to u sve kalendarske dane u periodu od 0 do 24 sata poštivajući kriterije Pravilnika o održavanju javnih cesta, te u skladu sa utvrđenim prioritetima. Utvrđeni radovi na čišćenju snijega i leda u zimskom periodu se nastavljaju istim kontinuitetom u slučaju produženja zimske sezone, a sve u sklopu ugovorene cijene.

Za radove na održavanju prohodnosti cesta u zimskom periodu određuju se prioriteti putnih pravaca na način i po Pravilniku o održavanju javnih cesta.

- ODRŽAVANJE GRADA I PROHODNOSTI PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU – ZIMSKA  SLUŽBA

Zimska služba obuhvata skup aktivnosti i poslova, potrebnih kako bi se omogućilo odvijanje saobraćaja na lokalnim i nekategorisanim cestama, ulicama, trgovima, trotoarima, pješačkim stazama i drugim saobraćajnim površinama. Izvodi se, kada je zbog zimskih pojava (snijeg, poledica, led i dr.) ugroženo normalno odvijanje saobraćaja.

Za neometano izvođenje zimske službe, bez većih zastoja saobraćaja, potrebno je pripremiti sljedeće:

- obezbijediti dovoljnu količinu sredstava za posipanje,

- osposobiti svu potrebnu mehanizaciju i opremu za rad u zimskoj službi,

- organizovati pravovremeno informisanja svih učesnika u saobraćaju.

Zimska služba, odnosno zimsko održavanje cesta je samo jedan segment u sklopu redovnog održavanja cesta zbog izuzetnih prilika, koje nastaju na cestama, prije svega zbog pojave poledice, snijega, leda, a ujedno i najzahtjevnije. Iz tog razloga je neophodno dobro se pripremiti za ove aktivnosti, te pristupiti preventivnom posipanju kolovoza, kao i posipanju i odstranjivanju snijega sa kolovoza, trotoara i drugih površina.

Odlukom o lokalnim i nekategorisanim cestama na području općine Velika Kladuša utvrđene su lokalne ceste i nekategorisani putni pravci.

Lokalne ceste zavisno od kategorije odvijanja saobraćaja Programom se razvrstavaju u lokalne ceste prvog prioriteta i lokalne ceste drugog prioriteta.

U lokalne ceste prvog prioriteta čišćenja uvršteni su lokalni cestovni pravci na kojima se odvija saobraćaj radovnih autobusnih linija.

Gradske ulice su također podijeljene u dva prioriteta, te se su u prvi prioritet svrstane one gradske ulice koje gravitiraju užem centru grada.

Održavanje lokalnih putnih pravaca i gradskih ulica će se vrštit sistemom formiranja punktova.

  - Održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih cesta i gradskih ulica

Ovim Operativnim programom bit će obuhvaćene gradske ulice, te lokalni putni pravci, i to:

- Gradske ulice prvog prioriteta ...................................................(13,023 km),

- Gradske ulice drugog prioriteta ................................................ (13,585 km),

- Lokalni putni pravi prvog prioriteta.......................................... (72,500 km),

- Lokalni putni pravci drugog prioriteta.................................... (117,990 km),

- Nekategorisane ceste................................................................ (216,566 km).

Odlukom o određivanju naziva trgova i ulica u mjestu Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 10/02) utvrđeni su nazivi ulica u skladu sa urbanističko-planskim dokumentom grada Velika Kladuša. Na području općine Velika Kladuša je toku realizacija projekta ''Adresni registar'' u skladu sa novom Odlukom o određivanju naziva naselja, trga i ulica u Velikoj Kladuši („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 6/21). Kako proces obilježavanja ulica još nije okončan, u ovom Programu ZKP-a će se koristiti nazivi ulica iz ranije Odluke o određivanju naziva trgova i ulica u mjestu Velika Kladuša uz napomenu da su ovim Programom obuhvaćene sve ulice u njihovim ukupnim dužinama, i to kako one koje nisu mijenjale svoj naziv tako i ulice koji su dobile novi.

Gradske ulice podijeljene su u dva prioriteta i to:

Gradske ulice prvog prioriteta

| R/B | Naziv ulice | Dužina u km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trg mladih | 0,300 |
| 2 | Huske Miljkovića | 0,182 |
| 3 | Cazinska ulica | 0,150 |
| 4 | Sulejmana Topića | 0,290 |
| 5 | Bihaćka ulica | 0,192 |
| 6 | Ibre Miljkovića Uče sa uvezivanjem na Kozaračku ulicu | 0,800 |
| 7 | Tone Hrovata | 0,420 |
| 8 | Nurije Pozderca | 0,185 |
| 9 | Muhameda Talakića | 0,383 |
| 10 | Hamdije Pozderca | 0,353 |
| 11 | Šabića put sa prilazom prema Jošama | 0,595 |
| 12 | Banijska ulica | 0,450 |
| 13 | Muhameda Miljkovića Kuljinog | 0,217 |
| 14 | Mahmuta Zulića Adže | 0,540 |
| 15 | Stari grad | 0,300 |
| 16 | Profesora Josipa Baća | 0,365 |
| 17 | Kulište | 0,785 |
| 18 | 1. maja | 1,048 |
| 19 | Omera Duranovića | 0,130 |
| 20 | Hakije Pozderca | 0,300 |
| 21 | Kozaračka – ZAVNOBIH-a sa izlaskom na Ulicu Ibrahima Mržljaka | 0,652 |
| 22 | Dr.Smaila Dizdarevića | 0,331 |
| 23 | 8. marta | 0,300 |
| 24 | Sarajevska | 0,220 |
| 25 | 8. krajiške brigade | 0,800 |
| 26 | Meše Selimovića | 0,250 |
| 27 | Ivana Gorana Kovačića | 0,400 |
| 28 | 9. maja | 0,120 |
| 29 | 25. novembra | 0,400 |
| 30 | Šerifa Omeragića | 0,100 |
| 31 | 27. jula | 0,150 |
| 32 | Junuza Duranovića Juke | 0,100 |
| 33 | Poljanak | 0,700 |
| 34 | Hajrudina Hušidića Prike | 0,130 |
| 35 | Maka Dizdara | 0,250 |
| 36 | Ulica kroz Gradski park | 0,075 |
| 37 | Odvojak prema Elektrodistribuciji | 0,060 |
|  | UKUPNO | 13,023 |

Gradske ulice i to: Maršala Tita, Ive Marinkovića, Ibrahima Mržljaka, Zuhdije Žalića, Milana Pilipovića, Đure Pucara Starog, Vrnogračka, Prve muslimanske brigade i Ulice žrtava fašizma čiste se kao dijelovi magistralnih odnosno regionalnih cesta, odnosno sastavni su dio Programa zimskog održavanja regionalnih odnosno magistralnih cesta.

Gradske ulice drugog prioriteta

| R/B | Naziv ulice | Dužina u km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trnovačka ulica veza Konjički-Dalas-Trnovački most-Trnovi | 1,200 |
| 2 | Druge muslimanske brigade | 0,400 |
| 3 | Slunjska | 0,600 |
| 4 | Zije Dizdarevića | 0,250 |
| 5 | Cazinskog partizanskog odreda | 0,400 |
| 6 | Seada Ćehića | 0,200 |
| 7 | Vladimira Nazora | 0,250 |
| 8 | Ahmeta Fetahagića | 0,900 |
| 9 | Krajiška | 0,400 |
| 10 | Hasana Kikića | 0,450 |
| 11 | Unske operativne grupe | 0,200 |
| 12 | Maljevačka ulica | 0,180 |
| 13 | Urga | 0,200 |
| 14 | Rudarski put | 0,350 |
| 15 | Jošika | 0,100 |
| 16 | Glinska | 1,040 |
| 17 | prilaz gradsko Groblje Drmaljevo | 0,300 |
| 18 | Muje i Halila Hrnjice | 0,600 |
| 19 | Džemala Bijedića | 1,100 |
| 20 | 1. Marta | 0,200 |
| 21 | Naselje Brezici | 1,115 |
| 22 | Nikole Tesle | 0,150 |
| 23 | Skendera Kulenovića | 0,500 |
| 24 | 23. februara | 0,250 |
| 25 | Dubrave sa pristupnim putem do mezarja Dubrave | 2,050 |
| 26 | Ive Andrića | 0,200 |
|  | UKUPNO: | 13,585 |

Lokalne ceste zavisno od kategorije odvijanja saobraćaja, također se razvrstavaju u lokalne ceste prvog prioriteta i lokalne ceste drugog prioriteta.

U lokalne ceste prvog prioriteta čišćenja uvršteni su lokalni cestovni pravci na kojima se odvija saobraćaj radovnih autobusnih linija.

Održavanje lokalnih putnih pravaca i nekategorisanih cesta će se vrštit sistemom formiranja punktova.

U zimskom periodu obezbjeđuje se prohodnost za lokalne i nekategorisane ceste i to:

Lokalni putni pravci prvog prioriteta

| R/b | Dionica-naziv puta | Dužina u km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crvarevac - Čaglica | 4,10 |
| 2 | Hajrat - Todorovska Slapnica | 4,00 |
| 3 | Caprag - Podzviski križ - Rajnovački križ -Drenovac - Poljana - Glinica - Elezovići - Vrnograč sa pravcem Rajnovac - Metlački potok - Bečići - Glinica | 17,30 |
| 4 | Donji Purići - Šumatac - Kudići - Johovica | 9,00 |
| 5 | Kudići - Šturlićka Platnica | 3,10 |
| 6 | Gornji Purići - Vejinac - Todorovo | 4,08 |
| 7 | Todorovo -Todorovska Čelinja-Pašin brod - Sejdića most-Mrcelji- Todorovo | 11,70 |
| 8 | Trnovi - Ponikve | 4,52 |
| 9 | Zborište - Stabandža - Bućevci | 10,50 |
| 10 | Marjanovac - Gornji Marjanovac | 1,40 |
| 11 | Donja Vidovska - Gornja Vidovska | 2,80 |
|  | UKUPNO | 72,50 |

Lokalne ceste drugog prioriteta čišćenja čine lokalne ceste po kojima se ne odvija saobraćaj autobusnih linija ali imaju određeni značaj jer povezuju određena naselja unutar općine Velika Kladuša.

Lokalni putni pravci drugog prioriteta

| R/b | Dionica-naziv puta | Dužina u km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ahovo - Gradina | 4,00 |
| 2 | Crvarevac-Ćućin zid,Čaglica-Aleševići,Čaglica-Golubovići, Čaglica - Abdići | 9,90 |
| 3 | Todorovska Slapnica - Dubrava - Vejinac | 4,70 |
| 4 | Elezovići - Grabovac-Vrnograč, Elezovići - Sinokos, Grabovac - Grošića most | 5,50 |
| 5 | Podzviski križ - škola Podzvizd - Ramići, ambulanta Podzvizd - škola Podzvizd - Zidani bunari - Kose | 2,90 |
| 6 | Podzvizd - Orčeva luka - Vehabski križ - Elezovići, Vrnogračka Slapnica - Elezovići | 6,50 |
| 7 | Podzvizd - Kumarica - Dolovi - Barake, Kumarica - Caprag | 8,00 |
| 8 | Šumatac - Šabići - Rošići, Šabići - Mraoče - Gornji Purići, Gornji Šumatac - Dizdari | 7,90 |
| 9 | Kudići-Liskovac,Kudići - Mujakići, Hum - Durmići - Sabljaci, Krndija - Čajići | 3,39 |
| 10 | Borići - Zulići, Hašića potok - Velići | 1,90 |
| 11 | Ćulumak - Hasanbašići, Jašarevići - Durakovića klanac, Todorovska Čelinja - Tabačko selo i Todorovo - Behrići | 4,30 |
| 12 | Golubovići - Breze – Ponjevići-Čaglica, Golubovići - Hašići | 4,30 |
| 13 | Zagrad - Šiljkovača - Ćurića brod - Žalići - Transport Polje, Zagrad - Šmrekovac | 12,50 |
| 14 | Ponikve - Lipi Bunari, Ponikve - Rudnik | 6,10 |
| 15 | Donja Vidovska - Jašići - Kriva bukva - Šumatac | 4,50 |
| 16 | Poljice – Šestanovac, Vrnograč - Vrnogračka brda, Holići - Vrnogračka brda, Mekanovići - Sefići - Šestanovac i Holići - Vrnograč - Sadikovići - Brda | 10,50 |
| 17 | Zborište - Ćatići | 2,00 |
| 18 | Gornji Marjanovac - Ćufuri - Donja Slapnica, | 5,50 |
| 19 | TSH - Dabravine - Kvrkulja, škola Polje - G. Polje, Žalića džamija - G. Polje i Dabravine - Polje | 7,30 |
| 20 | Polje - Ćurića brod - Begluk - D. Vidovska | 3,50 |
| 21 | Pehovo - Ibričići – Kestenje, Todorovo - Jušići | 2,80 |
|  | UKUPNO | 117,99 |

Nekategorisani putni pravci – treći prioritet

| R/b | Dionica – naziv puta | Dužina u km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baltića most - Begići | 0,800 |
| 2 | Zorića most - Crkvina | 0,700 |
| 3 | Hasinovac - Čauševići | 0,850 |
| 4 | Putni pravac do škole i džamije Golubovići- Hozdićevac | 0,500 |
| 5 | Alibegići - Čelinjski most | 0,800 |
| 7 | Put prema ambulanti Todorovo | 0,200 |
| 8 | Tod. Slapnica - Krokinac - Stara škola | 2,000 |
| 9 | Kurtići - Hajrat | 1,500 |
| 10 | D.Slapnica - Rekići - Jablan - Mala Kladuša sa pravcem Jablan -Kumarica | 7,800 |
| 11 | Ramića brdo - Šakani - Metlački potok | 1,200 |
| 12 | Bečići – Smlatići | 1,500 |
| 13 | G.Vidovska – Babići – Johovica | 5,000 |
| 14 | G.Vidovska – Kendići – repetitor Glavica | 1,500 |
| 15 | Farma Šumatac – Kendići – Dekanov most | 2,000 |
| 16 | Ćejvani – Jankovac – Grabovac – Marjanovac – Šumatac sa odvojkom Bošnjaci-Urije | 3,300 |
| 17 | Barake – Šanac – repetitor Glavica | 1,500 |
| 18 | Ogreši – Esmerovići | 1,000 |
| 19 | Mala Kladuša – brdo Hodžinac | 1,500 |
| 20 | Ćejvani – Begluk | 3,000 |
| 21 | Pilipovići – Kamenice | 0,600 |
| 22 | Grabovac – Ćejvani | 0,500 |
| 23 | Bajrići – Jankovac | 0,200 |
| 24 | Stočna pijaca – džamija u Polju | 2,000 |
| 25 | Zelengaj – džamija u Polju | 1,500 |
| 26 | Trnovi – Muhedinovića glavica – Džaferovića brdo | 2,000 |
| 27 | Martinovića krivina (most) – Rudnik | 1,500 |
| 28 | Drenovac - Vehabski križ – Glinica | 4,700 |
| 29 | Ćejvanski most – Benzinska Barake | 1,426 |
| 30 | Tabačko selo – Redžići | 1,500 |
| 31 | Mrcelji-Okići | 1,800 |
| 32 | Džebići-Nuhanovići-Donja Slapnica | 2,100 |
| 33 | Tod.Slapnica-Osmankići-G.Marjanovac | 3,000 |
| 34 | Tod.Slapnica-Ćufuri | 1,800 |
| 35 | Tod.Slapnica-Golubovići | 3,200 |
| 36 | Crvarevac-Polja-Zborište | 2,500 |
| 37 | Zborište (škola)-Mujagići-Durići | 0,900 |
| 38 | Zborište-Kljajići | 0,500 |
| 39 | Zborište-Muratovići | 0,900 |
| 40 | Ćurića brod-Ribnjak-Jukići | 1,300 |
| 41 | Barake-Klančine-Dabravine | 1,700 |
| 42 | Mala Kladuša-Jankovac | 1,600 |
| 43 | Poljice-Tralješića brdo | 0,600 |
| 44 | Orčeva luka-hale-Kapića stanica | 2,000 |
| 45 | Klupe-Rizvići-Hašića most | 1,000 |
| 46 | Johovica-PŠ Johovica | 0,500 |
| 47 | Kriva bukva-Muratov lug | 1,700 |
| 47 | Trnovi – Ikići – Hodžići | 1,900 |
| 48 | Agčići – Mujanovići | 1,000 |
| 49 | Škola Mrcelji – Behrići | 1,100 |
| 50 | Družanovići – Jušići | 1,200 |
| 51 | Agičići – Velići – T. Čelinja | 2,000 |
| 52 | Sejdića most – Okići – Ikići – Abdići | 2,000 |
| 53 | Ćulumak - Agičići | 0,300 |
| 54 | Todorovo – Čardak | 0,800 |
| 55 | Todorovo – Mahići | 1,000 |
| 56 | Todorovo – Sadikovići – Redžići | 0,700 |
| 57 | Velići - Silahići | 1,000 |
| 58 | Hašća potok – Hušići | 1,500 |
| 59 | Gornji Purići – Samar – Srnovac | 3,000 |
| 60 | Vatreni mlin – Varmansko selo | 0,250 |
| 61 | OŠ Golubovići – Hozdićevac | 2,000 |
| 62 | Golubovići – Trojinac | 3,000 |
| 63 | Džebići – Čuturići – Rehanovići | 1,200 |
| 64 | Breze – Tabačko selo | 1,500 |
| 65 | Tabačko selo – Redžići | 1,500 |
| 66 | Čaglica – Lakići | 2,150 |
| 67 | Čaglica – Mujakići | 1,600 |
| 68 | Čaglica – Rašnica – Golubovići | 3,000 |
| 69 | Čaglica – Husići | 1,500 |
| 70 | Šabići – Gavranovići | 0,500 |
| 71 | Kraljevac – Muratov lug | 1,000 |
| 72 | Šabići – Karankovac | 1,500 |
| 73 | Kudići – Ahmetaševići – Liskovac | 2,000 |
| 74 | Čovići – Johari – Munjakovići | 2,000 |
| 75 | Ženska voda – Babići | 1,000 |
| 76 | Šumatac – Đogića brdo | 1,000 |
| 77 | Dekanov most – Murići | 1,000 |
| 78 | Nadarevići – Lovačka kuća | 1,500 |
| 79 | Kudići – Kršinovac | 2,000 |
| 80 | Šabići – Pašinovac | 1,500 |
| 81 | Šabići – Rizvani – Gornji Purići | 2,500 |
| 82 | Put Mašića klanac | 1,000 |
| 83 | Škola Kudići – Poljenik | 0,800 |
| 84 | Krndija – Popovac – Durmići | 1,000 |
| 85 | Selo Šarići | 1,200 |
| 86 | Put Biljeg (Hozanovići – Šarići – Durmići) | 1,500 |
| 87 | Put Omića brdo | 1,500 |
| 88 | Put Muhamedagića brdo | 1,000 |
| 89 | Kriva bukva - Jankovac | 1,000 |
| 90 | Babići – Beganovići | 1,000 |
| 91 | Kuduzovići – Ponori | 0,700 |
| 92 | Kuduzovića križ – Mehići | 0,300 |
| 93 | Kuduzovića križ – Ponori | 0,300 |
| 94 | Mekanovići – Burzići | 0,320 |
| 95 | Šestanovac – Džematski mlin | 0,350 |
| 96 | Šestanovac – Koštići | 0,250 |
| 97 | Pehovo – Baltići – Ćordići | 2,000 |
| 98 | Pehovo – Koštići – Šestanovac | 2,100 |
| 99 | Begići – Tralješići – Maćaša | 2,900 |
| 100 | Grabovac – Vehabovići | 0,500 |
| 101 | Grabovac – Sinokos – Elezovići | 0,400 |
| 102 | Grabovac – Jezera | 0,200 |
| 103 | Grabovac – Mešići | 0,300 |
| 104 | Grabovac – Mušinovići | 0,500 |
| 105 | Mešići – Jezera | 0,500 |
| 106 | Zubovića put – Koštići | 0,500 |
| 107 | Kasupovići – Hamzići | 0,500 |
| 108 | Kasupovići – Odobašići | 0,300 |
| 109 | Greblje – Dizdari | 0,200 |
| 110 | Greblje – Kestenari | 0,200 |
| 111 | Grošići – Grošića brdo | 0,200 |
| 112 | Greblje – Čikino brdo | 1,000 |
| 113 | Grabovac – Abdići | 0,300 |
| 114 | Grabovac – Mešići | 0,200 |
| 115 | Poljice – Ibradžići – Poljice | 1,200 |
| 116 | Pehlića most – Čelinja | 0,200 |
| 117 | Pehlića most - Ćufuri | 0,350 |
| 118 | Pehlića most – Repušnjak | 1,400 |
| 119 | Pehlići – Hrnčići – Mehurovići | 0,800 |
| 120 | Ćerimovića križ – Marija | 1,200 |
| 121 | Ćerimovića križ – Previla – Elezovići | 0,950 |
| 122 | Elezovići – Kaumovići | 0,600 |
| 123 | Kasumovići – Redžepovac | 0,300 |
| 124 | Kasumovići – Pašići | 0,200 |
| 125 | Vrnogrački križ – Bašinovac – Vrnograč | 0,700 |
| 126 | Ćerimovića križ – Mehurovića glavica | 0,600 |
| 127 | Elezovići – Hrnčići | 0,450 |
| 128 | Sinokos – Ćehići | 0,250 |
| 129 | Elezovića škola – Sinokos | 0,900 |
| 130 | Dukići – Maćaša – Ramići – Džebići | 2,500 |
| 131 | Kuduzovići - Kuduzovića brdo | 0,270 |
| 132 | Kasumovići – Trn | 0,500 |
| 133 | Trn – Pašića brdo | 0,400 |
| 134 | Trn – Kasumovića brdo | 0,400 |
| 135 | Maćaša – mejtaf – Hadžići | 0,500 |
| 136 | Tod. Slapnica – Krokinac – Nuhanovići – D. Slapnica | 2,200 |
| 137 | Tuk – Nepeke – Ćurića brod | 2,700 |
| 138 | Kose – Zelen gaj – Kvrkulja | 1,700 |
| 139 | Zidani bunar – Ifreti – Rezervoar Gladno brdo | 1,200 |
| 140 | Bečići – Glinica | 2,500 |
| 141 | Elkas – Galijaši – Kekići – Slapnica | 2,600 |
| 142 | Ponikve – Hale | 1,000 |
| 143 | Ponikve – Škorići | 1,200 |
| 144 | Klupe – Pržine – Mrkalji | 1,000 |
| 145 | Ahovo – Čuturići – Skenderovići | 1,200 |
| 146 | Gradina – Zborište | 2,000 |
| 147 | Kudići škola – Kendića brdo | 0,400 |
| 148 | Murtići – Selimagići | 0,700 |
| 149 | Marjanovac - Slapnica | 1,500 |
| 150 | Šarići – Miskići | 1,000 |
| 151 | Šarići – Krndija | 0,400 |
| 152 | Šarići – Muratov lug | 2,000 |
| 153 | Muratov Lug – Kriva Bukva | 1,500 |
| 154 | Mašića klanac – Hadžino korito | 1,000 |
| 155 | Donja Lučka – Pašinovac – Šabići džamija | 1,500 |
| 156 | Ljubijankića most – Lelići | 0,900 |
| 157 | Kekića klanac | 1,700 |
| 158 | Stabandža – Mulalići | 0,500 |
| 159 | Stabandža – Kazaferovići | 0,800 |
| 160 | Stabandža – Melkići | 0,400 |
| 161 | Crvarevac – Husići – Mašinovići | 0,500 |
| 162 | Abdići – Makići | 0,300 |
| 163 | Huskarići – Mehurovića glavica | 0,450 |
| 164 | Husići – Ponjevići | 0,500 |
| 165 | Pehlići – Ćufuri | 0,250 |
| 166 | Kuduzovići – mezarje | 0,600 |
| 167 | Džamija Vrnograč - škola | 0,300 |
| 168 | Stadion Vrnograč - Kamerići | 0,400 |
| 169 | Pristupni put Ul. Đure Pucara Starog k.č. 104/7 | 0,150 |
| 170 | Tuk – Nepeke – Zagrad | 0,600 |
| 171 | Čaglica – Šestanovac – Ćoragići – Crvarevac | 1,500 |
| 172 | Bečića brdo – Orčeva luka | 0,700 |
| 173 | Farme Vejinac-Hušići | 3,00 |
| 174 | Todorovska Čelinja-Ledenci-Breze | 1,00 |
| 175 | Škola Grahovo,Barake-rijeka Kladušnica | 0,350 |
|  | Ukupno | 216,566 |

    - Plan zimskog održavanja cesta (zimske službe)

Plan zimske službe je skup mjera i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za trajno, besprijekorno i nesmetano odvijanje saobraćaja na cestama, a u skladu sa zakonskim obavezama.

Planom je predviđeno čišćenje snijega i sprečavanje poledica sa kolovoza, ulazno-izlaznih traka, objekata i proširenja kolovoza, obilježavanje širine planuma ceste rubnim motkama, nabavka, preuzimanje i deponovanje posipnog materijala (so i abrazivni materijal), uklanjanje osulinskog i drugog materijala sa kolovoza, uklanjanje vozila koja ometaju saobraćaj, osiguranje odvodnje u vrijeme padanja kiše i otapanja snijega, sprečavanje izlijevanja vode na kolovoz, održavanje kolovoza i saobraćajne signalizacije u ispravnom stanju, deponovanje posipnog materijala na proširenjima na većim podužnim nagibima, informisanje o stanju prohodnosti cesta, a po potrebi i druge mjere i aktivnosti, u cilju stvaranja uslova za neometano i sigurno odvijanje saobraćaja.

Planom je obuhvaćeno redovno održavanje:

- Gradske ulice prvog prioriteta ...................................................(13,023 km),

- Gradske ulice drugog prioriteta ................................................ (13,585 km),

- Lokalni putni pravi prvog prioriteta.......................................... (72,500 km),

- Lokalni putni pravci drugog prioriteta.................................... (117,990 km),

- Nekategorisane ceste................................................................ (216,566 km).

Na cestama, koje su operativnim programom zimske službe svrstane u prvi prioritet, radovi na osiguranju prohodnosti se moraju izvoditi u cilju osiguranja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskim odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina.

Na cestama drugog prioriteta u vrijeme sniježnih padavina i pojave ledene kiše ne smije doći do zastoja u odvijanju saobraćaja duže od 6 sati u tijeku dana.

Nekategorisani putni pravci svrstani su u treći prioritet čišćenja, gdje je obavezno stvaranje uvjeta za sigurno odvijanje prometa najduže 72 h od prestanka padavina.

Na cestama sa asfaltnim kolovozom vršit će se razgrtanje snijega, posipanje pijeska (frakcija 4-8 mm) i industrijske soli radi sprečavanja poledice, a na cestama sa makadamskom podlogom razgrtanje snijega i posipanje pijeska (frakcija 8-16 mm) bez upotrebe soli.

Količinu materijala za posipanje potrebno je optimizirati odnosno ograničiti na najmanju moguću mjeru koja je neophodna za učinkovito otklanjanje poledice.

Kritična mjesta posipavaju se preventivno. Pod kritičnim mjestima podrazumijevaju se usponi, oštri zavoji, frekventnija raskršća i slično.

Posipanje materijala na kolovozima vrši se vučnim i automatskim posipačima. Uređaji za posipanje materijala moraju biti ispravni i stalno kontrolisani radi pravilnog posipanja i racionalnog korištenja posipnog materijala, uz korištenje 5 - 50 grama soli po 1m² kolovoza.

Cestovni slivnici, šahtovi i rešetke moraju se redovito čistiti odnosno isti moraju biti u funkciji.

U toku zimskog perioda neophodno je obezbjeđenje pripravnosti ljudstva i mehanizacije. Evidentiranje poslova zimskog održavanja je svakodnevno, putem dnevnika zimske službe.

    - Stupnjevi pripravnosti

Radi praćenja stanja i mogućnosti pravovremenog djelovanja izvođač radova zimske službe organizira službu pripravnosti, te utvrđuje opseg i trajanje pripravnosti na temelju prosječnih zima tijekom posljednjih nekoliko godina. Primjetan je trend sve većih oscilacija i pojava ekstremnih odstupanja u meteorološkim pojavama.

Podloga za donošenje odluka je praćenje vremenske situacije i to:

- putem Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH – dnevnih i tjednih  prognoza,

- putem BIHAMK-a.

Ovisno o meteorološkim uvjetima utvrđuju se stupnjevi pripravnosti zimske službe:

| I Stupanj | Mjere Uvodi se početkom rada zimske službe, odnosno nastupanjem zimskih uvjeta: - temperatura zraka oko 0ºC - kontrola kritičnih mjesta: usponi i opasni zavoji - dežurstvo tijekom vikenda i praznika |
| --- | --- |
| II Stupanj | Mjere Uvodi se kad je temperatura zraka oko 0ºC i kad su prognozirane slabe padavine - preventiva poledice i zaleđivanja prometnica - čišćenje snijega - dežurstvo u slučaju snježnih padavina |
| III Stupanj | Mjere Uvodi se u slučaju jačih snježnih padavina, dužeg padanja snijega i vjetrovitog i hladnog vremena, kada je pored postojeće mehanizacije u rad uključuju jači utovarivači, grederi i fereze za odgrtanje i odbacivanje snijega sa kolovoza. Dežurstvo mehanizacije i osoblja u skladu s programom traje do najave smirivanja vremenskih prilika |
| IV Stupanj | Mjere Uvodi se kada sniježne padavine, uz jak vjetar, imaju karakter elementarne nepogode i kada broj planiranih ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega i kada se uz saglasnost upravitelja cesta uvode dodatna sredstva rada i radna snaga. |

Na bazi ovih parametara izvođač radova na zimskom održavanju prohodnosti puteva obavezno treba planirati i organizirati zimsku službu, odnosno potreban broj vozila-mehanizacije. Vozila moraju obavezno biti u ispravnom stanju, sa plugom za zgrtanje snijega i posipačem soli.

U slučaju potrebe za angažiranjem kooperanata na poslovima zimske službe, Izvođač radova će iste angažirati u dogovoru sa predstavnikom Općine zaduženim za praćenje zimske službe.

Za uklanjanje snijega i leda sa pješačkih površina,trotoara i prilaza javnim objektima i ustanovama na području grada planirano je angažiranje pomoćnih radnika ( radnici JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša).

    - Tehnologija rada na osiguranju prohodnosti ceste

Kod čišćenja snijega primjenjuje se tehnolgija odgurivanja snijega sa kolovoza plugom na kamionima, utovarivačima i UNIMOZIMA, a uklanjanje ostatka snijega grejderom.

Sa makadamskih kolovoza uklanjanje snijega sa kolovoza može se vršiti i buldozerom.

Utovarivači su predviđeni i za bočno odgurivanje i prenošenje snijega na dionicama gdje se na cestama pojave veće zasnježenosti (snježni nanosi).

Za slučaj veće zasnježenosti ili pojave da je cesta ili dijelovi ceste uski, odnosno širina kolovoza (slobodnog profila ceste) nije veća od 3m tj. ako se neposredno pored ceste nalazi izgrađen objekt, ograda, usjek, kanal ili slični objekti, čišćenje snijega se mora vršiti ručno ( u gradu izvođač radova), a na ostalim cestama korisnici te ceste (mještani tog dijela naselja).

Sa trotoara snijeg se mora uklanjati ručno.

U normalnim uslovima po jednoj intervenciji za preventivno posipanje kada su kolovozi vlažni ili kada počinje padati snijeg, a temperatura pada na 0°C ili ispod 0°C, za sprečavanje poledice troši se 5 do 10 grama soli po m2 kolovoza, a kada na kolovozu ima snijega ili leda troši se od 25 do 40gr/m2  površine kolovoza.

Izvođač radova na zimskom održavanju cesta je odgovoran za štetu koju uzrokuje ili počini na saobraćajnoj signalizaciji i cestovnoj opremi nepažnjom prilikom rukovanja sredstvima rada u zimskoj službi.

    - Nabavka abrazivnog materijala

Ovim Planom predviđeno je da izvođač radova na zimskom održavanju puteva nabavi dovoljnu količinu abrazivnog materijala, koji se sastoji od kamene sitnježi granulacije 2-6mm i kamene ili morske soli.

Nabavku, transport i skladištenje abrazivnog materijala vršit će izvođač radova, kontinuirano u toku zimskog perioda.

Posipni materijal, a posebno so, mora biti uskladištena u natkrivenim prostorima, zaštićena od atmosferilija (kiša, snijeg, sunce) i od otuđivanja, te da se osigura pogodan prostor za miješanje i utovar u posipače.

Nabavka abrazivnog materijala i soli povjerava se izvođaču radova,  JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša, i vrši se u okviru odobrenih sredstava za realizaciju Programa ZKP-a.

    - Informisanje

Tačno i pravovremeno informisanje o stanju na cestama u toku zimske službe izuzetno je bitno za bezbjedno odvijanje prometa.

Planom je predviđeno da se, u skladu sa zakonskim obavezama, svakodnevno vrši informisanje nadležnih organa i korisnika cesta o stanju cesta i uslovima odvijanja saobraćaja.

Podatke o stanju cesta prikuplja rukovodilac zimske službe ovlašten od strane izvođača radova i prosljeđuje ih licu za praćenje zimske službe imenovanom od strane općine Velika Kladuša, koji dobivene podatke objedinjuje i provjerava, te po potrebi obavještava Policijsku stanicu i javnost.

O obavljanju poslova zimske službe rukovodilac obavezno svakodnevno vodi građevinski dnevnik, te pored upisa o vršenju dnevnih aktivnosti, upisuje i vremenske prilike, temperature i sl.podatke.

U nepredviđenim slučajevima vrši se hitno sazivanje Štaba zimske službe radi rješavanja nastalih teškoća.

Općinski načelnik rješenjem imenuje štab zimske službe.

U štab zimske službe imenuju se predstavnici izvođača radova, nadležnih općinskih službi i ostalih institucija nadležnih za sigurnost saobraćaja.

Zadatak Štaba zimske službe je da utvrdi uzroke koji dovode do ograničenja u odvijanju saobraćaja i predloži mjere za što brže otklanjanje uzroka i stvaranja uvjeta za neometano odvijanje saobraćaja.

    - Pripreme i aktivnosti za slučaj nastajanja vanrednih vremenskih nepogoda

Plan zimske službe sačinjen je za prosječne vremenske uslove u zimskom periodu (snježne padavine do 50cm u toku 24 sata).

Za složenije slučajeve odnosno u slučaju obilnijih padavina koje su u rangu elementarne nepogode tj.kada izvođač radova na zimskom održavanju ceste ne može sam obezbijediti planirani prioritet prohodnosti, predviđeno je angažiranje štaba Civilne zaštite.

- FINANSIRANJE PROGRAMA

Shodno Zakonu o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, zimsko održavanje lokalnih cesta kao sastavni dio redovnog održavanja cesta na području općine Velika Kladuša se finansira iz prihoda koji su namijenjeni za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju cesta, a to su:

- Prihodi od naknade za upotrebu cesta koje se plaćaju pri registraciji na motorna i priključna vozila, - Prihodi od učešća u maloprodajnoj cijeni nafte i naftnih derivata i

- Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta i zemljišta uz lokalne i nekategorisane ceste.

- REALIZACIJA PROGRAMA

Izvođenje radova iz Programa povjerava se Javnom komunalnom uslužnom preduzeću „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša, koje će u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak nabavke roba, usluga i ustupanja radova angažovati kooperante.

Nadzor nad provođenjem ovog Programa vrši komunalni inspektor i komunalni redari, te o tome obavještava izvođača radova. Za utvrđene manjkavosti u funkcionisanju zimske službe, koje se ne otklone u roku koji odredi nadležna Općinska služba, naplaćuju se penali odbijanjem u iznosu od 10% vrijednosti fakturisanog iznosa za taj mjesec

Izvođač radova zimske službe će svakodnevno evidentirati poslove zimskog održavanja lokalnih, nekategorisanih cesta i gradskih ulica putem dnevnika zimske službe, radi kontrole izvršenih radova i plaćanja istih.

- TRAJANJE PROGRAMA

Održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu odvija se u dva dijela tokom godine i to: prvi dio obuhvata period od 01.01.2026.godine – 31.03.2026.godine, a drugi obuhvata period od 01.11.2026.godine  –  31.12.2026.godine.

Programom utvrđeni radovi na čišćenju snijega i leda u zimskom periodu se nastavljaju istim kontinuitetom u slučaju produženja zimske sezone, a sve u sklopu ugovorene cijene.

Ovaj Operativni plan u načelu definira osnovne smjernice rada zimske službe. Isti je svakako podložan dopunama, izmjenama ili korekcijma ukoliko se za to ukaže potreba, a sve u cilju što kvalitetnijeg obavljanja predmetne djelatnosti.