NACRT

P R O G R A M   Z A J E D N I Č K E   K O M U N A L N E   P O T R O Š NJ E  Z A  2026. GODINU

I.  UVODNE NAPOMENE

Zajednička komunalna potrošnja je djelatnost od posebnog javnog interesa, koja je zakonom stavljena u nadležnost organa lokalne samouprave. Da bi se pravilnije planirale i sprovodile aktivnosti u oblasti zajedničke komunalne potrošnje, Zakon o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona regulisao je da se svake godine donosi program obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

Komunalne djelatnosti regulisane su Zakonom o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 4/11, 11/11, 6/12, 13/12 i 14/17) i Odlukom o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 4/10 i 6/11).

Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje obuhvataju slijedeće usluge:

a) održavanje čistoće na javnim površinama;

b) odvođenje atmosferskih i drugih voda sa javnih površina;

c) održavanje javnih površina;

d) održavanje javnih saobraćajnih površina u naselju;

e) upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete;

f) obavljanje higijeničarske službe;

g) obavljanje usluga dekoracije;

h) održavanje i nabavka objekata i uređaja javne urbane opreme;

i) održavanje spomen obilježja, stratišta, mezaristana i grobalja – mezarja kulturno-istorijskog značaja.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje obezbjeđuju se iz:

•	komunalne naknade,

•	dijela naknade za korištenje dobara od općeg interesa,

•	dijela poreza na imovinu i prihoda od imovine,

•	dijela poreza na promet nepokretnosti,

•	dijela poreza na naslijeđe i poklon,

•	dijela boravišne takse i drugih sredstava, budžetskih sredstava.

Utvrđivanje visine sredstava iz prethodnog stava, koja se obezbjeđuju u budžetu Općine, vrši se na osnovu Programa zajedničke komunalne potrošnje.

Zakonom o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona propisano je da Općina povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti javnom komunalnom preduzeću ukoliko ono ispunjava sljedeće uslove:

•	Da je registrovano za obavljanje određene komunalne djelatnosti,

•	Da posjeduje odgovarajuću opremu i sredstva rada za obavljanje komunalnih djelatnosti,

•	Da raspolaže odgovarajućim stručnim kadrovima koji mogu obezbijediti stalno i kontinuirano obavljanje povjerene komunalne djelatnosti.

Povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti i davanje na upravljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja javnom komunalnom preduzeću reguliše se odlukom o osnivanju. Odlukom o organizovanju javnog komunalnog uslužnog preduzeća “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša propisano je da preduzeće može, uz saglasnost Općinskog načelnika, obavljati i druge djelatnosti ukoliko za to ima uslove, a u cilju sticanja dobiti i provedbe društvenog interesa.

Redovno održavanje slivnika i uličnih rešetki, te pranje ulica, povjerava se JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša, pod istim uvjetima i analogno s ostalim elementima ovog programa koji su povjereni JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša.

Program sadrži: obim održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje, visinu potrebnih sredstava za realizaciju Programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama.

Ovaj Program predstavlja okvir za obavljanje djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje tako da se aktivnosti utvrđene ovim Programom obavljaju u okviru predviđenog obima, a u skladu sa stanjem na terenu, odnosno stepenom onečišćenja javnih površina koje su predmet Programa. Procjenu zaprljanja i onečišćenja javnih površina vrše predstavnici JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša i u skladu s tim poduzimaju mjere u granicama predviđenog obima čišćenja. Općinski načelnik putem komunalnog inspektora i komunalnih redara vrši kontrolu svih aktivnosti koje provodi JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša na realizaciji Programa i ukoliko utvrdi zloupotrebu ili nesavjestan pristup u procjeni i provođenju Programa preuzeće vršenje procjene onečišćenja javnih površina, te u skladu sa stanjem na terenu izdavati naloge JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša.

Pod pojmom komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje podrazumijevaju se komunalne djelatnosti čije proizvode i usluge nije moguće izmjeriti ili na drugi način definirati, utvrditi i naplatiti od svakog korisnika usluga, te se iz tog razloga i donosi Program zajedničke komunalne potrošnje koji se finansira iz naprijed navedenih sredstava.

Komunalne djelatnosti predstavljaju sistemsku cjelinu organizovanja i vršenja putem državnih službi, jedinica lokalne samouprave, te subjekata kojima su povjerene na obavljanje.

Ovim Programom su predviđene sljedeće aktivnosti - usluge: održavanje grada i prohodnosti puteva u zimskom periodu, javna gradska higijena, održavanje javnih zelenih površina, dekoracija grada u dane praznika, čišćenje regulisanog toka rijeke Grabarske, Kladušnice, te potoka Kvrkulja i Dabravine, održavanje stočnog groblja Bukovlje, higijeničarska služba, održavanje slivnika i uličnih rešetki, upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete, održavanje javnih saobraćajnih površina, te održavanje gradskih mezarja.

II. ODRŽAVANJE GRADA I PROHODNOSTI PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU – ZIMSKA  SLUŽBA

Zimska služba obuhvata skup aktivnosti i poslova, potrebnih kako bi se omogućilo odvijanje saobraćaja na lokalnim i nekategorisanim cestama, ulicama, trgovima, trotoarima, pješačkim stazama i drugim saobraćajnim površinama. Izvodi se, kada je zbog zimskih pojava (snijeg, poledica, led i dr.) ugroženo normalno odvijanje saobraćaja.

Za neometano izvođenje zimske službe, bez većih zastoja saobraćaja, potrebno je pripremiti sljedeće:

•	obezbijediti dovoljnu količinu sredstava za posipanje,

•	osposobiti svu potrebnu mehanizaciju i opremu za rad u  zimskoj službi,

•	organizovati pravovremeno informisanja svih učesnika u saobraćaju.

Zimska služba, odnosno zimsko održavanje cesta je samo jedan segment u sklopu redovnog održavanja cesta zbog izuzetnih prilika, koje nastaju na cestama, prije svega zbog pojave poledice, snijega, leda, a ujedno i najzahtjevnije. Iz tog razloga je neophodno dobro se pripremiti za ove aktivnosti, te pristupiti preventivnom posipanju kolovoza, kao i posipanju i odstranjivanju snijega sa kolovoza, trotoara i drugih površina.

Održavanje prohodnosti puteva i gradskih ulica u zimskom periodu odvija se u dva dijela tokom godine i to: prvi dio obuhvata period od 01.01. – 31.03., a drugi obuhvata period od 01.11. – 31.12.

Radovi i poslovi na održavanju će se vršiti prema potrebi i to u sve kalendarske dane u periodu od 0 do 24 sata u skladu sa utvrđenim prioritetima. Utvrđeni radovi na čišćenju snijega i leda u zimskom periodu se nastavljaju istim kontinuitetom u slučaju produženja zimske sezone, a sve u sklopu ugovorene cijene.

2.1. Održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih cesta i gradskih ulica

Operativnim programom bit će obuhvaćene gradske ulice, te lokalni putni pravci, i to:

- Gradske ulice prvog prioriteta ...................................................(13,023 km),

- Gradske ulice drugog prioriteta ................................................ (13,585 km),

- Lokalni putni pravi prvog prioriteta.......................................... (72,500 km),

- Lokalni putni pravci drugog prioriteta.................................... (117,990 km),

- Nekategorisane ceste................................................................ (216,566 km).

Troškovi održavanja prohodnosti puteva u zimskom periodu:

- gradske ulice prvog prioriteta 		13,023 km x 2.500,00 KM = 32.557,50 KM

- gradske ulice drugog prioriteta		13,585 km x 2.000,00 KM = 27.170,00 KM

- lokalni putni pravci prvog prioriteta        72,500 km x 2.500,00 KM = 181.250,00 KM

- lokalni putni pravci drugog prioriteta   117,990 km x 2.000,00 KM = 235.980,00 KM

- nekategorisane ceste			     216,566 km x 1.300,00 KM = 281.535,80 KM

##### ODRŽAVANJE PROHODNOSTI GRADSKIH ULICA..................................  59.727,50 KM

ODRŽAVANJE PROHODNOSTI PUTEVA U

ZIMSKOM PERIODU.....................................................................................  698.765,80 KM

UKUPNO (sa PDV-om):                                                                                    758.493,30 KM

Za realizaciju Operativnog programa održavanja gradskih ulica i lokalnih cesta u zimskom periodu predviđen je iznos od 758.493,30 KM.

2.2. Održavanje grada u zimskom periodu

Održavanje grada u zimskom periodu podrazumijeva aktivnosti koje se vrše tokom cijelog zimskog perioda, na način da trotoari, pješačke staze, trgovi, prilazi javnim ustanovama, stepeništa i druge javne površine koje se koriste za pješački saobraćaj u svakom momentu prohodni, te se nastavljaju istim kontinuitetom u slučaju produženja zimske sezone, a sve u sklopu ugovorene cijene.

U ovom periodu će se obavljati sljedeći poslovi:

- kombinovano (mašinsko i ručno) čišćenje snijega sa trotoara, pješačkih staza, prilaza javnim ustanovama, stepeništa i drugih javnih površina neophodnih za saobraćaj, kontinuirano dok traju padavine,

- posipanje svih površina koje se koriste za komunikaciju mješavinom pijeska frakcije (4 - 8 mm) i industrijske soli,

- po prestanku padavina vršiti skupljanje i odvoz snijega po prioritetima,

- površinsko čišćenje slivnika i rešetki,

- skidanje snijega i uklanjanje polomljenih grana sa nasada i drveća na dijelovima putnog zemljišta, trotoarima i parkovima,

- raskopavanje leda i uklanjanje istog,

- skupljanje abrazivnog materijala sa utovarom i odvozom sa svih javnih površina po prestanku zimske službe, kao i u toku zimske službe, kad se za istim ukaže potreba,

- metenje ulica, trotoara, pješačkih staza, skupljanje otpadaka sa odvozom i deponovanjem kada nema snijega,

- istresanje korpi za smeće,

- ostali poslovi vezani za održavanje grada u zimskom periodu.

Ovaj Program ne predviđa čišćenje površina ispred stambeno-poslovnih objekata i poslovnih prostora, te ledenica i snijega sa krovova stambenih i poslovnih objekata. Ove prostore temeljem odredbi Odluke o komunalnom redu dužni su čistiti vlasnici odnosno neposredni korisnici objekata i prostora.

Ukoliko javne površine nisu prekrivene sniježnim pokrivačem vršit će se poslovi na održavanju javne higijene kao što su metenje ulica, trotoara, pješačkih staza, skupljanje otpadaka sa odvozom i deponovanjem i slično.

Na poslovima zimskog održavanja grada angažirat će se 10 radnika:

10 x  174 r.h.  x  5 mjeseci  =  8.700 r.h.

8.700 r.h.  x 12,00 KM  =  104.400,00  KM

U zimskom periodu se po potrebi vrši i odvoženje snijega iz užeg gradskog područja, pomoću mehanizacije (kamion i skip), uz pomoć radne snage na prikupljanju.

Rad kamiona na odvozu:

40 r.h. x 110,00 KM  =  4.400,00 KM

Rad skipa na utovaru:

20 r.h. x 120,00 KM = 2.400,00 KM

Ukoliko se ukaže potreba za većim angažovanjem mehanizacije (kamion i skip) na odvoženju snijega, isto će se vršiti po efektivnim satima i navedenim cijenama, a na osnovu izdatog naloga.

Pored toga, ovim ZKP-om je planiran rad mehanizacije koju izvođač radova koristi prilikom obvaljanja zimske službe:

Rad traktora sa ralicom:

40 r.h. x 85,00 KM  =  3.400,00 KM

Rad unimoga sa ralicom:

20 r.h. x 160,00 KM  =  3.200,00 KM

Rad gredera:

20 r.h. x 150,00 KM  = 3.000,00 KM

Troškovi održavanja grada u zimskom periodu:

Angažovanja radnika na čišćenju grada   104.400,00 KM

Rad kamiona na odvozu................        	4.400,00 KM

Rad skipa na utovaru snijega i leda ...         2.400,00 KM

Rad traktora sa ralicom:................  	          3.400,00 KM

Rad unimoga sa ralicom: ..................        3.200,00 KM

Rad gredera:......................................        3.000,00 KM

Ukupno........................................          120.800,00 KM

PDV.............................................           20.536,00 KM

UKUPNO....................................         141.336,00 KM

II REKAPITULACIJA ZIMSKE SLUŽBE

| 1 | ODRŽAVANJE PROHODNOSTI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH CESTA I GRADSKIH ULICA | 758.493,30 KM |
| --- | --- | --- |
| 2 | ODRŽAVANJE GRADA U ZIMSKOM PERIODU | 141.336,00 KM |
|  | SVEUKUPNO: | 899.829,30 KM |

III. ODRŽAVANJE GRADA U LJETNOM PERIODU

3.1. JAVNA GRADSKA HIGIJENA

Čišćenje javnih površina (ljetni period) u pravilu traje od 01.04. do 31.10. tekuće godine i podrazumijeva ručno i mašinsko čišćenje javnih površina, a to su: gradski trotoari, trgovi, javna stepeništa i ulice, 1 – 2 m od ivičnjaka.

Površine iz ovog Programa čiste se mašinski ili ručno, a čišćenje se sastoji od sakupljanja:

-    uobičajenog uličnog smeća (kutije od cigareta, opušci, tiketi i drugo),

-  atmosferska zagađenja (pepeo, čađ, prašina iz industrijskih dimnjaka, domaćinstava i motornih vozila),

-   sitni materijal od oštećenog gornjeg sloja kolovoza,

-   sezonskog smeća (lišće, pijesak, prašina, grančice, sitni kamen i agregati, jer se ovi otpaci javljaju u jesenskom i zimskom periodu).

Površine su razdvojene u četiri prioriteta, iz čega proizilazi i intenzitet čišćenja. Prilikom podjele vodilo se računa o gustini naseljenosti grada, rasporedu poslovnih i stambenih zgrada, saobraćajnoj opterećenosti (pješački i motorni) i o intenzitetu zagađivanja.

Prvi prioritet – broj čišćenja, do pet puta sedmično, po potrebi (površine u centru grada sa jakim intenzitetom saobraćaja i pješačkog kretanja).

Drugi prioritet – broj čišćenja, do dva puta sedmično, po potrebi (površine koje gravitiraju u užem centru grada sa srednje razvijenim saobraćajem).

Treći prioritet – broj čišćenja, jedanput sedmično.

Četvrti prioritet – broj čišćenja, jedanput u dva mjeseca.

3.1.1. Čišćenje gradskih ulica

Prvi prioritet ulica i trotoara

| R/B | Naziv ulice | Jedinica mjere | Broj radnji u godini | Površina za čišćenje u m² | Jedinična cijena | Iznos u KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulica Maršala Tita od Ulice Zuhdije Žalića do Ulice Ibrahima Mržljaka, sa Trgom, L=423 m (Čišćenje 423 x 4m x 2), | m2 | 140 | 3384 | 0,030 | 14.212,80 |
| 2. | Ulica Hamdije Pozderca od Trga mladih do Ulice Zuhdije Žalića L=353 m (Čišćenje 353 x 3,5m x 2), | m2 | 140 | 2471 | 0,030 | 10.378,20 |
| 3. | Ulica Milana Pilipovića od Trga mladih do Ulice Đure Pucara Starog L=445 m (Čišćenje 445 x 3m x 2), | m2 | 140 | 2670 | 0,030 | 11.214,00 |
| 4. | Ulica Tone Hrovata od Ulice Maršala Tita do rijeke Grabarske L=420 m (Čišćenje 420 x 2,5m x 2), | m2 | 140 | 2100 | 0,030 | 8.820,00 |
| 5. | Ulica Ibrahima Mržljaka od Trga mladih do Ulice Muhameda Miljkovića Kuljinog L=420 m (Čišćenje 420 x 4m x 2), | m2 | 140 | 3360 | 0,030 | 14.112,00 |
| 6. | Ulica Sulejmana Topića od kružnog toka do Bolnice L=50 m (Čišćenje 50 x 3,5m x 2), | m2 | 140 | 350 | 0,030 | 1.470,00 |
| 7. | Ulica prema Distribuciji od Ulice Maršala Tita L=75 m (Čišćenje 75 x 2m x 2), | m2 | 140 | 300 | 0,030 | 1.260,00 |
| 8. | Ulica između dva parka L=60 m (Čišćenje 60 x 5m x 2), | m2 | 140 | 600 | 0,030 | 2.520,00 |
| 9. | Ulica Zuhdije Žalića od Ulice Hamdije Pozderca do mosta kod HAMM-a L=370 m (Čišćenje 370 x 3m x 2), | m2 | 140 | 2220 | 0,030 | 9.324,00 |
| 10. | Ulica Ibre Miljkovića Uče do Ulice Mahmuta Zulića L=145 m (Čišćenje 145 x 2,5 x 2), | m2 | 140 | 725 | 0,030 | 3.045,00 |
| 11. | Ulica Huske Miljkovića od Ulice Hamdije Pozderca do Ulice Sulejmana Topića L=182 m (Čišćenje 182 x 2m x 2), | m2 | 140 | 728 | 0,030 | 3.057,60 |
| 12. | Čišćenje pješačkih staza u Gradskom parku i parku „Meeting Point“ u Velikoj Kladuši. | m² | 140 | 4057 | 0,030 | 17.039,40 |
|  | UKUPNO: | m2 | - | 22.965 | - | 96.453,00 |

Čišćenje ovih površina vrši se pet puta sedmično od 01. aprila do 31. oktobra, (ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak).

Drugi prioritet ulica i trotoara Drugi prioritet ulica i trotoara

| R/B | Naziv ulice | Jedinica mjere | Broj radnji u godini | Površina za čišćenje u m² | Jedinična cijena | Iznos u KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulica Ive Marinkovića od Ulice Hamdije Pozderca do Ulice Šabića put L=725 m (Čišćenje 725 x 2,6m x 2), | m2 | 56 | 3770 | 0,035 | 7.389,20 |
| 2. | Ulica Bihaćka od Ulice Tone Hrovata L=350 m (Čišćenje 350 x 2,6m x 2), | m2 | 56 | 1820 | 0,035 | 3.567,20 |
| 3. | Ulica Muhameda Talakića od Ulice Tone Hrovata do Ulice Milana Pilipovića L=383 m (Čišćenje 383 x 2,6m x 2), | m2 | 56 | 1991,60 | 0,035 | 3.903,54 |
| 4. | Ulica Cazinska od Ulice Huske Miljkovića do Ulice Ive Marinkovića L=150 m (Čišćenje 150 x 2 m x 2), | m2 | 56 | 600 | 0,035 | 1.176,00 |
| 5. | Ulica Nurije Pozderca od Ulice Tone Hrovata do Ulice Milana Pilipovića L=185 m (Čišćenje 185 x 2,5 m x 2). | m² | 56 | 925 | 0,035 | 1.813,00 |
|  | Ukupno | m² | - | 9.106,60 | - | 17.848,94 |

Čišćenje ovih površina vrši se dva puta sedmično od 01. aprila do 31. oktobra.

Treći prioritet ulica i trotoara

| R/B | Naziv ulice | Jedinica mjere | Broj radnji u godini | Površina za čišćenje u m² | jedinična cijena | Iznos u KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulica Mahmuta Zulića Adže L=540 m (Čišćenje 540 x 2,5m x 2), | m² | 28 | 2700 | 0,036 | 2.721,60 |
| 2. | Ulica Sulejmana Topića od Bolnice do Ulice Ive Marinkovića L=240 m (Čišćenje 240 x 2,5m x 2), | m² | 28 | 1200 | 0,036 | 1.209,60 |
| 3. | Ulica Ibre Miljkovića Uče od Ulice Mahmuta Zulića Adže do Ulice Poljanak (do Mekota) L=490 m (Čišćenje 490 x 2m x 2), | m² | 28 | 1960 | 0,036 | 1.975,68 |
| 4. | Ulica Ibrahima Mržljaka od Ulice Muhameda Miljkovića – Kuljinog do Ulice Ahmeta Fetahagića (Čišćenje 880 x 2,5m x 2), L=880 m | m² | 28 | 4400 | 0,036 | 4.435,20 |
| 5. | Ulica Ive Marinkovića od Ulice Šabića put do Ulice Muje i Halila Hrnjice L=960 m (Čišćenje 960 x 2,5m x 2), | m² | 28 | 4800 | 0,036 | 4.838,40 |
| 6. | Ulica Sarajevska L=220 m (Čišćenje 220 x 2m x 2), | m² | 28 | 880 | 0,036 | 887,00 |
| 7. | Ulica 27. Jula od Ulice Šabića put do Ulice Fadila Šerića L=150 m (Čišćenje 150 x 2m x 2), | m² | 28 | 600 | 0,036 | 604,80 |
| 8. | Ulica Fadila Šerića od Ulice Ibrahima Mržljaka do Ulice Muhameda Miljkovića Kuljinog L=331 m (Čišćenje 331 x 2m x 2), | m² | 28 | 1324 | 0,036 | 1.334,60 |
| 9. | Ulica Muhameda Miljkovića Kuljinog od Ulice Ibrahima Mržljaka do Ulice Ive Marinkovića L=217m (Čišćenje 217 x 2m x 2), | m² | 28 | 868 | 0,036 | 874,94 |
| 10 | Obilaznica: od Ulice Zuhdije Žalića do Ulice Đure Pucara Starog (Sudo-luka) L=1600 (Čišćenje 2,5mx 2 x 1600). | m² | 28 | 8000 | 0,036 | 8.064,00 |
|  | Ukupno | m² | - | 26.732 | - | 26.945,90 |

Čišćenje ovih površina vrši se jednom sedmično od 01. aprila do 31. oktobra.

Četvrti prioritet naselja i ulice

| R/B | Naziv ulica | Jedinica mjere | Broj radnji u godini | Količina m² | Jedinična cijena | Iznos u KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stambeno naselje Brezici I i II L=1115 m (čišćenje 1115 x 2,5 x 2), | m² | 4 | 5575 | 0,036 | 802,80 |
| 2 | Ulica Zuhdije Žalića od mosta kod Grabarske do Križa L=714 x 2,5 x 2, | m² | 4 | 3570 | 0,036 | 514,08 |
| 3 | Obilaznica; od objekta Sudo-Luka do Graničnog prelaza Maljevac L=2000 m (Čišćenje 2000 x 2,5 m x 2), | m² | 4 | 10000 | 0,036 | 1.440,00 |
| 4 | Ulica Ive Marinkovića od Ulice Muje i Halila Hrnjice do Malograničnog prelaza Zagrad L=1540 m (Čišćenje 1540 x 2 m x 2), | m² | 4 | 6160 | 0,036 | 887,04 |
| 5 | Ulica Đure Pucara Starog od objekta Sudo Luka do Malograničnog prelaza Plazikur L=2200 m (Čišćenje 2200 x 2 m x 2), | m² | 4 | 8800 | 0,036 | 1.267,20 |
| 6 | Kozaračka ulica i Ulica ZAVNOBiH-a od Ulice Ibrahima Mržljaka sa uvezivanjem na Ulicu Ibre Miljkovića Uče L=652 m (Čišćenje 652 x1,5m x2), | m² | 4 | 1956 | 0,036 | 281,70 |
| 7 | Ulica Muje i Halila Hrnjice od Ulice Ive Marinkovića do kompleksa Stari grad L= 600 m (Čišćenje 600 x 1,5 m x2), | m² | 4 | 1800 | 0,036 | 259,20 |
| 8 | Ulica 1.Maja – Kulište – Profesora Josipa Baća L=2198 m (Čišćenje 2198 x 1 m x 2), | m² | 4 | 4396 | 0,036 | 633,02 |
| 9 | Ulica Ibrahima Mržljaka od Ulice Ahmeta Fethagića do graničnog prelaza Maljevac (Čišćenje 800 x 1,5 m x 2 ), | m² | 4 | 2400 | 0,036 | 345,60 |
| 10 | Čišćenje pješačkih staza u Spomen parku Zuhdije Žalića u Polju. | m² | 4 | 615 | 0,036 | 88,60 |
|  | Ukupno | m² | - | 45.272 | - | 6.519,20 |

Čišćenje ovih površina vrši se jedanput u dva mjeseca od 01. aprila do 31. oktobra.

Rekapitulacija troškova održavanja gradskih ulica:

Ukupno.......................................... 147.767,04KM

3.1.2. Površine oko poslovno – stambenih zgrada

Čišćenje površina oko poslovno – stambenih objekata obavljat će se Jedanput mjesečno u periodu od 01.04. do 31.10. i obuhvata površine ispred slijedećih objekata:

| R/B | Objekti – zgrade | Jedinica mjere | Broj radnji u godini | Količina | Jedinična cijena sa odvozom | Iznos u KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diletacija A, B, C, D, E, VČ i P-3 | m² | 7 | 7600 | 0,039 | 2.074,80 |
| 2 | Drmaljevo zgrada | m² | 7 | 240 | 0,039 | 65,52 |
| 3 | Plazikur zgrada | m² | 7 | 178 | 0,039 | 48,59 |
| 4 | Saniteks I i II zgrade | m² | 7 | 4605 | 0,039 | 1.257,17 |
| 5 | Duplex zgrada | m² | 7 | 228 | 0,039 | 62,24 |
| 6 | Bašča, banka, stari SOUR A/C | m² | 7 | 4264 | 0,039 | 1.164,07 |
| 7 | Redžića ograda I i II zgrade | m² | 7 | 4120 | 0,039 | 1.124,80 |
| 8 | Mekote zgrade | m² | 7 | 6500 | 0,039 | 1.774,50 |
| 9. | Zgrade u ul. Kozaračka (Projsine) | m² | 7 | 2.000 | 0,039 | 546,00 |
| 10. | Zgrade u naselju JOŠE | m² | 7 | 3500 | 0,039 | 955,50 |
|  | Ukupno | m² | - | 33.235,00 | - | 9.073,16 |

Čišćenje otpadaka oko komunalnih kontejnera se obavlja svakodnevno. Za ove poslove je potreban angažman jednog radnika svakodnevno u trajanju od 1,5 sati.

52 sedmica  x  5  dana  =  260 dana

260 dana x  1x1,5 r.h.      =  390 r.h.

390 r.h.  x 12,00 KM =  4.680,00 KM

Rekapitulacija troškova održavanja površina oko poslovno – stambenih zgrada:

Površine oko poslovno – stambenih zgrada...........   9.073,16 KM

Kupljenje otpadaka oko komunalnih kontejnera…   4.680,00  KM

Ukupno...................................................................  13.753,16 KM

- Odvoz i deponovanje prikupljenog materijala sa javnih površina

Sakupljeno smeće, lišće i ostali otpadni materijal sa trotoara, trgova, ulica, parkirališta, zelenih površina, parkova i drugih javnih površina odvozi se na gradsku deponiju “Radića most”.

Prikupljeno smeće sa trotoara, trgova, saobraćajnica, parkirališta odvozi se 5 puta sedmično (ljetni period).

7 mjeseci  x  22 tura  =  154 tura

154 tura  x  200,00 KM  = 30.800,00 KM

Troškovi odvoza i deponovanja prikupljenog materijala sa javnih površina iznose ukupno 30.800,00 KM.

- Javna higijena centra MZ Vrnograč

Čišćenje centra MZ Vrnograč podrazumijeva osnovne aktivnosti na održavanju javne higijene – čistoće. Ove poslove zbog specifičnosti MZ Vrnograč konstantno obavlja jedan radnik.

1 radnik  x  12 mjeseci  x  174 r.h.  =  2088  r.h.

2088 r.h.  x  12,00  KM  =  25.056,00  KM

Prikupljeno smeće odvozi se na gradsku deponiju “Radića most”.

12  mjeseci  x  4 ture  =  48 ture,

48 ture  x  200,00 KM  = 9.600,00  KM

Rekapitulacija troškova održavanja higijene centra MZ Vrnograč:

Angažovanje radnika na čišćenju ……25.056,00 KM

Odovoz smeća na gradsku deponiju…  9.600,00 KM

Ukupno…………………………...... 34.656,00 KM

- Javna higijena centra MZ Todorovo

Čišćenje centra MZ Todorovo podrazumijeva osnovne aktivnosti na održavanju javne higijene – čistoće. Ove poslove zbog specifičnosti MZ Todorovo konstantno obavlja jedan radnik svaki drugi radni dan.

1 radnik  x  12 mjeseci  x  174 r.h. /2  =  1044 r.h.

1044 r.h.  x  12,00  KM  =  12.528,00  KM

Prikupljeno smeće odvozi se na gradsku deponiju “Radića most”.

12  mjeseci  x  1 tura =  12 turi,

12  turi  x  200,00 KM  =  2.400,00  KM

Rekapitulacija troškova održavanja higijene centra MZ Todorovo:

Angažovanje radnika na čišćenju …… 12.528,00 KM

Odvoz smeća na gradsku deponiju…  2.400,00 KM

Ukupno…………………………......  14.928,00 KM

- Javna higijena centra MZ Šumatac

Čišćenje centra MZ Šumatac podrazumijeva osnovne aktivnosti na održavanju javne higijene – čistoće. Ove poslove zbog specifičnosti MZ Šumatac obavlja jedan radnik jednom u mjesec dana.

1 radnik  x  12 mjeseci  x  8 r.h.  = 96  r.h.

96 r.h.  x  12,00  KM  =  1.152,00  KM

Prikupljeno smeće odvozi se na gradsku deponiju “Radića most”.

12  mjeseci  x  1 tura  =  12 turi,

12  turi  x  200,00 KM  =  2.400,00  KM

Rekapitulacija troškova održavanja higijene centra MZ Šumatac:

Angažovanje radnika na čišćenju …… 1.152,00 KM

Odvoz smeća na gradsku deponiju…  2.400,00 KM

Ukupno…………………………......  3.552,00 KM

- Javna higijena centra MZ Mala Kladuša

Čišćenje centra MZ Mala Kladuša podrazumijeva osnovne aktivnosti na održavanju javne higijene – čistoće. Ove poslove zbog specifičnosti MZ Mala Kladuša obavlja jedan radnik jednom u mjesec dana.

1 radnik  x  12 mjeseci  x  8 r.h.  = 96  r.h.

96 r.h.  x  12,00  KM  =  1.152,00  KM

Prikupljeno smeće odvozi se na gradsku deponiju “Radića most”.

12  mjeseci  x  1 tura  =  12 turi,

12  turi  x  200,00 KM  =  2.400,00  KM

Rekapitulacija troškova održavanja higijene centra MZ Mala Kladuša:

Angažovanje radnika na čišćenju …… 1.152,00 KM

Odvoz smeća na gradsku deponiju…  2.400,00 KM

Ukupno…………………………......  3.552,00 KM

- Javna higijena centra MZ Podzvizd

Čišćenje centra MZ Podzvizd podrazumijeva osnovne aktivnosti na održavanju javne higijene – čistoće. Ove poslove zbog specifičnosti MZ Podzvizd obavlja jedan radnik jednom u mjesec dana.

1 radnik  x  12 mjeseci  x  8 r.h.  = 96  r.h.

96 r.h.  x  12,00  KM  =  1.152,00  KM

Prikupljeno smeće odvozi se na gradsku deponiju “Radića most”.

12  mjeseci  x  1 tura  =  12 turi,

12  turi  x  200,00 KM  =  2.400,00  KM

Rekapitulacija troškova održavanja higijene centra MZ Podzvizd:

Angažovanje radnika na čišćenju …… 1.152,00 KM

Odvoz smeća na gradsku deponiju…  2.400,00 KM

Ukupno…………………………......  3.552,00 KM

- Javna higijena centra MZ Zborište

Čišćenje centra MZ Zborište podrazumijeva osnovne aktivnosti na održavanju javne higijene – čistoće. Ove poslove zbog specifičnosti MZ Zborište obavlja jedan radnik jednom u mjesec dana.

1 radnik  x  12 mjeseci  x  8 r.h.  = 96  r.h.

96 r.h.  x 12,00  KM  =  1.152,00  KM

Prikupljeno smeće odvozi se na gradsku deponiju “Radića most”.

12  mjeseci  x  1 tura  =  12 turi,

12  turi  x  200,00 KM  =  2.400,00  KM

Rekapitulacija troškova održavanja higijene centra MZ Zborište:

Angažovanje radnika na čišćenju …… 1.152,00 KM

Odvoz smeća na gradsku deponiju…  2.400,00 KM

Ukupno…………………………......  3.552,00 KM

Rekapitulacija troškova javne gradske higijene

| 1 | Javna gradska higijena – Velika Kladuša | 147.767,04 KM |
| --- | --- | --- |
| 2 | Površine oko poslovno-stambenih zgrada | 13.753,16 KM |
| 3 | Odvoz i deponovanje prikupljenog materijala sa javnih površina | 30.800,00 KM |
| 4 | Javna higijena centra MZ Vrnograč | 34.656,00 KM |
| 5 | Javna higijena centra MZ Todorovo | 14.928,00 KM |
| 6 | Javna higijena centra MZ Šumatac | 3.552,00 KM |
| 7 | Javna higijena centra MZ Mala Kladuša | 3.552,00 KM |
| 8 | Javna higijena centra MZ Podzvizd | 3.552,00 KM |
| 9 | Javna higijena centra MZ Zborište | 3.552,00 KM |
|  | UKUPNO: PDV 17%: SVEUKUPNO: | 256.112,12 KM 43.539,06 KM 299.651,17 KM |

3.2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Zelene površine u gradu su: gradski park, zelena ostrva na saobraćajnicama, drvoredi, travnjaci, cvjetne površine, travnjaci uz saobraćajnice, površine oko spomenika, površine ispred stambenih i privrednih objekata koje su predate na održavanje komunalnom preduzeću, a to su:

- Redovno održavanje javnih zelenih površina

Površine ispred dilatacija S12, Redžića ograde I i II, Ulica Ibrahima Mržljaka, Tone Hrovata, Bihaćka, Milana Pilipovića, Nurije Pozderca, zgrada Zadružni dom, Drmaljevo, Duplex, Plazikur, VČ, P-3, Trg mladih, Gradski park, park „Meeting Point“, te Spomen park Zuhdije Žalića u Polju.

| Popis radova redovnog održavanja zelenih površina |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/B | Naziv usluge | Jedinica mjere | Broj radnji u godini | Količina | Jedinična cijena | Iznos KM |
| 1 | Proljetno i jesenje grabljenje zelenih i drugih površina, Gradski park, park „Meeting Point“, te Spomen park Zuhdije Žalića u Polju, sa odvozom, | m² | 10 | 11.000 | 0,20 | 22.000,00 |
| 2 | Košenje gradskog parka, parka Meeting Point, te Spomen park Zuhdije Žalića u Polju, uz grabljenje i odvoz trave (maj – august) | m² | 10 | 11.000 | 0,20 | 22.000,00 |
| 3 | Košenje zelenih površina ispred zgrada Ulica Maršala Tita, i prema Elektrodistribuciji, sa odvozom, | m2 | 10 | 800 | 0,20 | 1.600,00 |
| 4 | Košenje zelenih površina ispred Porezne uprave Ulica Milana Pilipovića, sa odvozom, | m² | 10 | 200 | 0,20 | 400,00 |
| 5 | Košenje zelenih površina uz Ulicu Tone Hrovata pored ograde Sanitex do Grabarske, i spred zgrade MUP-a, sa odvozom, | m² | 10 | 2286 | 0,20 | 4.572,00 |
| 6 | Košenje zelenih površina uz Bihaćku ulicu, sa odvozom, | m² | 10 | 360 | 0,20 | 720,00 |
| 7 | Košenje zelenih površina uz Ulicu Ibrahima Mržljaka, ostrva lijeva i desna strana do Ulice Muhameda Miljkovića – Kuljinog, sa odvozom, | m2 | 10 | 507 | 0,20 | 1.014,00 |
| 8 | Košenje zelene površine (ostrva) na Trgu mladih od SOURA – CAFFE CENTRAL, | m2 | 10 | 124 | 0,20 | 248,00 |
| 9 | Košenje zelene površine ispred zgrade zdravstvenog osiguranja (Socijalnog) u Ulici Hamdije Pozderca, sa odvozom, | m2 | 10 | 50 | 0,20 | 100,00 |
| 10 | Košenje parka ispred zgrada Redžića ograde, Ulica Ibrahima Mržljaka, sa odvozom, | m² | 10 | 1870 | 0,20 | 3.740,00 |
| 11 | Košenje zelenih površina uz Ulicu Ibre Miljkovića Uče, sa odvozom, | m² | 10 | 200 | 0,20 | 400,00 |
| 12 | Košenje zelenih površina ispred zgrada Mekote, sa odvozom, | m2 | 10 | 952 | 0,20 | 1.904,00 |
| 13 | Čišćenje i oblikovanje žive ograde, utovar i odvoz odrezanih grančica (juni, juli i august) | m | 3 | 655 | 1,50 | 2.947,50 |
| 14 | Šišanje i formiranje krošnji grmlja (mart i juli), sa odvozom, | kom | 2 | 142 | 5,50 | 1.562,,00 |
| 15 | Okopavanje, pljevljenje i plitko prekopavanje trajnica i lukavica (maj), | m² | 1 | 160 | 4,00 | 640,00 |
| 16 | Okopavanje grmlja sa prihranom (april), | kom | 1 | 357 | 6,50 | 2.320,50 |
| 17 | Podizanje novih cvjetnih nasada sa sezonskim cvijećem, ostrva na Trgu mladih, na Kružnom toku, te križanju ul. Hamdije Pozderca i ul. Ive Marinkovića, Mjesna Zajednica Todorovo, Podzvizd, Vrnograč, Vidovska i mezarje Dubrave | kom | 1 | 10.000,00 | 1,80 | 18.000,00 |
| 18 | Zalijevanje cvijetnih nasada, ruža i travnjaka (juni, juli, august i septembar), pet puta sedmično, | h | 32 | 1 | 165,00 | 5.280,00 |
| 19 | Čišćenje korpi za smeće (pet puta sedmično) tokom cijele godine, | p a u š a l n o |  |  |  | 5.000,00 |
| 20 | Održavanje klupa i korpi za smeće u parkovima, | p a u š a l n o |  |  |  | 3.000,00 |
| 21 | Potkresavanje i šišanje drvoreda u Ulici Ibrahima Mržljaka, sa odvozom, | p a u š a l n o |  |  |  | 3.200,00 |
| 22 | Sadnja ukrasnog drveća, | p a u š a l n o |  |  |  | 5.000,00 |
| 23 | Izvanredno čišćenje zelenih površina | p a u š a l n o |  |  |  | 5.000,00 |
| 24 | Uklanjanje dotrajalih drveća u Gradskom parku | p a u š a l n o |  |  |  | 5.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  | 115.648,00 |

- Košenje ambrozije na javnim zelenim površinama

| R/B | Naziv usluge | Jedinica mjere | Broj radnji u godini | Količina | Jedinična cijena | Iznos KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Javna površina iza stambenih zgrada Redžića ograde, | m² | 2 | 1440 | 0,25 | 720,00 |
| 2 | Javna površina iza caffe bara Grand u centru grada, | m² | 2 | 1480 | 0,25 | 740,00 |
| 3 | Javna površina uz rijeku Grabarsku (desna strana Grabarske) od Grupexa do Sportske dvorane u Velikoj Kladuši, | m² | 2 | 8.910 | 0,25 | 4.455,00 |
| 4 | Javna površina iza Centra za kulturu. | m² | 4 | 1.003 | 0,25 | 1.003,00 |
| 5 | Javna površina iza stambenih zgrada Joše | m² | 2 | 4.000 | 0,25 | 2.000,00 |
|  | UKUPNO: |  |  | 12.833 |  | 8.918,00 |

Rekapitulacija održavanja javnih zelenih površina:

| 1 | Redovno održavanje javnih zelenih površina, | 115.648,00 KM |
| --- | --- | --- |
| 2 | Košenje ambrozije na javnim zelenim površinama, | 8.918,00 KM |
|  | UKUPNO: PDV 17%: SVEUKUPNO: | 124.566,00 KM 21.176,22 KM 145.742,22 KM |

3.3. DEKORACIJA GRADA U DANE PRAZNIKA

Dekoracija grada vršit će se u dane državnih, općinskih i vjerskih praznika. Dekoracija će se vršiti u gradu Velika Kladuša i centru MZ Vrnograč i MZ Todorovo. Pod dekoracijom se podrazumijeva isticanje zastava, ispisanih panoa i svijetlećih prelaza (novogodišnji praznici).

- Rad skipa na montaži i demontaži ukrasa i zastava:

50 r.h. x 100,00 KM = 5.000,00 KM

- Rad NK radnika na dekoraciji grada:

15 dana x 3 radnika  =  45 dana

45 dana x 7 h =  315  r.h.

315 r.h. x 12,00 KM = 3.780,00 KM

- Rad KV radnika na dekoraciji grada:

15 dana x 2 radnika  =  30 dana

30 dana x 7 h =  210  r.h.

210 r.h. x 16,00 KM  =  3.360,00 KM

- Rad poslovođe na dekoraciji grada:

15 dana x 1 radnik  =  15 dana

15 dana x 7 h =  105  r.h.

105 r.h. x 20,00 KM  = 2.100,00 KM

- Rad korpe na dekoraciji grada:

15 dana x 7r.h=105 r.h.

105 r.h. x 90,00 KM = 9.450,00 KM

Utrošeni materijal na dekoraciji grada:

PAUŠALNO……….. 30.000,00 KM

Rekapitulacija troškova dekoracije grada u dane praznika:

Rad skipa na montaži i demontaži ukrasa i

zastava ............................................................................................................       5.000,00  KM

Rad NK radnika na dekoraciji grada ..............................................................       3.780,00 KM

Rad KV radnika na dekoraciji grada ..............................................................       3.360,00 KM

Rad poslovođe na dekoraciji grada ..................................................................     2.100,00 KM

Rad korpe na dekoraciji grada .........................................................................     9.450,00 KM

Utrošeni materijal na dekoraciji grada ...........................................................    30.000,00 KM

SVEUKUPNO: .................................................................................................  53.690,00 KM

PDV 17%  ..........................................................................................................   9.127,30 KM

SVEUKUPNO: ................................................................................................. 62.817,30 KM

3.4. ČIŠĆENJE REGULISANOG TOKA RIJEKE GRABARSKE, KLADUŠNICE I

POTOKA KVRKULJA I DABRAVINE

Održavanje i čišćenje korita regulisanog toka navedenih rijeka i potoka podrazumijeva košenje trave u zaštitnom pojasu vodotka u širini od 3,0 m sa obje strane obale, mašinsko struganje trave sa popločanih zidova, te mašinsko guranje raznih naslaga otpada po koritu sa utovarom i odvozom na deponiju. Čišćenje će se vršiti jedanput godišnje u ljetnom periodu

Pored čišćenja regulisanog toka rijeke Grabarske, ovim Programom je predviđeno i čišćenje korita dijela neregulisanog toka rijeke Grabarske na dionici uprava Staro Komunalno do stare džamije Zagrad. Čišćenje će se vršiti u ljetnom periodu također jedanput godišnje.

1. Rad radnika:

40 dana x 8 r.h. = 320 r.h.

320 r.h. x 10 radnika = 3.200 r.h.

3.200 r.h. x 12,00 KM = 38.400,00 KM

2. Rad traktora sa ralicom:

35 dana x 4 r.h. = 140 r.h.

140 r.h. x 1 skip = 140,00 r.h.

140 r.h. x 85,00 KM = 11.900,00 KM

3. Rad skipa na utovaru:

35 dana x 4 r.h. = 140 r.h.

140 r.h. x 1 skip = 140,00 r.h.

140 r.h. x 100,00 KM = 14.000,00 KM

4. Rad kamiona na odvozu:

35 dana x 3 r.h. = 105 r.h.

105 r.h. x 1 skip = 105,00 r.h.

105 r.h. x 150,00 KM = 15.750,00 KM

5. Rad motorki i trimera

35 dana x 6 r.h. = 210 r.h.

210 r.h. x 4 radnika = 840 r.h.

840 r.h. x 60,00 KM = 50.400,00 KM“

„Rekapitulacija troškova čišćenja regulisanog toka rijeka i potoka:

Rad radnika na čišćenju ....................  38.400,00 KM

Rad traktora sa ralicom ....................  11.900,00 KM

Rad skipa na utovaru .......................   14.000,00 KM

Rad kamiona na odvozu ...................   15.750,00 KM

Rad motorki i trimera ......................   50.400,00 KM

SVEUKUPNO: ................................  130.450,00 KM

PDV 17 % .........................................  22.176,50 KM

SVEUKUPNO: ................................  152.626,50 KM

3.5.  ODRŽAVANJE STOČNOG GROBLJA BUKOVLJE

Poslovi održavanja stočnog groblja tretiraju poslove koji su posljedica pojave različitih zaraznih bolesti životinja, te obaveze Općine da pored redovnog odlaganja komunalnog otpada moraju definirati i održavati lokaciju za ukopavanje uginulih i eutaniziranih životinja (usljed zaraznih bolesti).

PAUŠALNO (sa uključenim PDV-om): ...................................................…… 120.000,00 KM.

3.6. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA

Pod obavljanjem higijeničarske službe podrazumijevaju se poslovi stalnog i sigurnog uklanjanja životinja, pasa lutalica, lešina životinja, određenih nejestivih nusproizvoda klanja, konfiskata i valioničkog otpada sa javnih površina u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona.

PAUŠALNO (sa uključenim PDV-om):................................................... 35.000,00 KM.

3.7. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE URBANE OPREME

Održavanje objekata i uređaja javne urbane opreme odnosi se na najam, postavljanje, održavanje i servisiranje hemijskih nužnika na graničnom prijelazu Maljevac, s ciljem unapređenja higijenskih uvjeta i osiguravanja pristupačnih sanitarnih rješenja na ovom prometnom čvorištu.

PAUŠALNO (sa uključenim PDV-om):......................................................24.000,00KM.

3.8.  REDOVNO ODRŽAVANJE SLIVNIKA I ULIČNIH REŠETKI

Odvodnja prometnica i ulica u urbaniziranom dijelu grada, u značajnoj mjeri je riješena sabiranjem oborinskih voda slivnicima u javnu gradsku kanalizaciju.

Da bi odvodnja bila uredna i pravovremena nužno je da svi slivnici budu čisti i ispravni, da prikupe vode s prometnih površina, te da ih odvedu spojem slivnika u javnu kanalizaciju.

Ispravno funkcioniranje slivnika osiguravamo redovnim čišćenjem taložnice i spoja slivnika s javnom gradskom kanalizacijom, kako bi se omogućilo ulijevanje voda s prometnih površina u slivnike.

Ovim Programom, planiramo samo redovno održavanje i čišćenje slivnika dva puta godišnje. Održavanje slivnika podrazumijeva čišćenje slivnika, utovar izvađenog  materijala s odvozom na deponiju.

PAUŠALNO (sa uključenim PDV-om) ............................................................. 14.000,00 KM.

3.9. PRANJE ULICA

Pranje ulica podrazumijeva sapiranje ulja, masti, abrazivnog materijala i ostalih nečistoća sa prometnih površina u urbaniziranom dijelu grada specijaliziranim vozilom upotrebom tehničke vode.

Ovim Programom perdviđa se redovno pranje ulica u ljetnom periodu, po potrebi.

PAUŠALNO (sa uključenim PDV-om) ............................................................. 10.000,00 KM.

III REKAPITULACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJA GRADA U LJETNOM PERIODU:

| 1 | JAVNA GRADSKA HIGIJENA | 299.651,17 KM |
| --- | --- | --- |
| 2 | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 145.742,22 KM |
| 3 | DEKORACIJA GRADA U DANE PRAZNIKA | 62.817,30 KM |
| 4 | ČIŠĆENJE REGULISANOG TOKA RIJEKA i POTOKA | 152.626,50 KM |
| 5 | ODRŽAVANJE STOČNOG GROBLJA „BUKOVLJE“ | 120.000,00 KM |
| 6 | HIGIJENIČARSKA SLUŽBA | 35.000,00 KM |
| 7 | ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE URBANE OPREME | 24.000,00 KM |
| 8 | REDOVNO ODRŽAVANJE SLIVNIKA I UL. REŠETKI | 14.000,00 KM |
| 9 | PRANJE ULICA | 10.000,00 KM |
|  | SVEUKUPNO: | 863.837,19 KM |

IV. UPRAVLJANJE I IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE

Djelatnost upravljanja objektima i uređajima javne rasvjete u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima se tretira kao djelatnost zajedničke komunalne potrošnje.

Pod upravljanjem objektima i uređajima javne rasvjete podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete kojom se osvjetljavaju saobraćajne i druge javne površine, uključujući i troškove električne energije javne rasvjete.

Održavanje javne rasvjete na području općine Velika Kladuša vrši se kroz Program zajedničke komunalne potrošnje koji se donosi do kraja tekuće za narednu godinu.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete radi održavanja iste u stanju funkcionalne ispravnosti.

IV REKAPITULACIJA JAVNE RASVJETE

| 1 | POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE | 320.000,00 KM |
| --- | --- | --- |
| 2 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 180.000,00 KM |
|  | UKUPNO (sa uključenim PDV-om): | 500.000,00 KM |

Navedeni iznos je paušalan sa uključenim PDV-om, a potrošnja električne energije će se usklađivati periodično na osnovu ispostavljenih računa stvarne potrošnje.

Tabela mjernih mjesta javne rasvjete koja se održava kroz Program ZKP-a:

| R/B | BR. MM | šifra | ADRESA MM-a | MZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8559805 | 108M82274 | Grabovac bb | Vrnograč |
| 2 | 6527450 | 108M61094 | Žrtava Fašizma bb | Velika Kladuša |
| 3 | 6514243 | 108M58896 | Šumatac bb | Šumatac |
| 4 | 6229093 | 108M13818 | Brezici 1 | Velika Kladuša |
| 5 | 5821762 | 108M12339 | Zuhdije Žalića bb | Velika Kladuša |
| 6 | 5727340 | 108M10211 | Šabića put bb | Velika Kladuša |
| 7 | 5632080 | 108M7011 | Vrnograč bb | Vrnograč |
| 8 | 5632056 | 108M7006 | Zuhdije Žalića bb | Velika Kladuša |
| 9 | 5630592 | 108M6369 | Đure P. Starog bb | Velika Kladuša |
| 10 | 5617928 | 108M1439 | Todorovo bb | Todorovo |
| 11 | 5614988 | 108M443 | Zagrad bb | Velika Kladuša |
| 12 | 5629950 | 108M6086 | Milana Pilipovića bb | Velika Kladuša |
| 13 | 5614945 | 108M439 | 9. Maja bb | Velika Kladuša |
| 14 | 5633729 | 108M7687 | I. Mržljaka bb | Velika Kladuša |
| 15 | 5632684 | 108M7252 | I. Mržljaka bb | Velika Kladuša |
| 16 | 5624517 | 108M3939 | I. Mržljaka bb | Velika Kladuša |
| 17 | 5615720 | 108M706 | I. Mržljaka bb | Velika Kladuša |
| 18 | 5821738 | 108M12322 | Hamdije Pozderca 1 | Velika Kladuša |
| 19 | 5616433 | 108M903 | Trg mladih bb | Velika Kladuša |
| 20 | 8891060 | 108M99518 | Đ.P. Starog | Velika Kladuša |
| 21 | 8889759 | 108M99300 | Đ.P. Starog | Velika Kladuša |
| 22 | 8889767 | 108M99317 | Đ.P. Starog | Velika Kladuša |
| 23 | 5821797 | 108M12351 | Trg mladih bb | Velika Kladuša |
| 24 | 5617898 | 108M44894 | Maršala Tita bb | Velika Kladuša |
| 25 | 6460909 | 108M172929 | Marjanovac | Mala Kladuša |
| 26 | 9321802 | 108m169769 | Kumarica | Podzvizd |
| 27 | 8579032 | 108M83486 | Ponjevići – Todorovo | Todorovo |
| 28 | 9654178 | 108M169954 | Šabići | Šumatac |
| 29 | 9686622 | 108M169922 | Tod. Čelinja | Todorovo |
| 30 | 9650334 | 108M169947 | Šabići | Šumatac |
| 31 | 9762000 | 108M138325 | Polje bb | Velika Kladuša |
| 32 | 9719830 | 108M136324 | Grabovac | Vrnograč |
| 33 | 9807918 | 108M139320 | Tod. Slapnica | T.Slapnica |
| 34 | 10146446 | 108M154920 | Muheljići | T.Slapnica |
| 35 | 9727817 | 108M136922 | G. Slapnica | Slapnica |
| 36 | 10062976 | 108M148928 | Crvarevac | Zborište |
| 37 | 10063570 | 108M149122 | Čaglica | Zborište |
| 38 | 10079892 | 108M150936 | Čaglica | Zborište |
| 39 | 10063018 | 108M148935 | Crvarevac | Zborište |
| 40 | 10105667 | 108M152524 | Trnovi | Velika Kladuša |
| 41 | 10130012 | 108M153722 | T.Slapnica 8139 | T.Slapnica |
| 42 | 10063195 | 108M148942 | Crvarevac | Zborište |
| 43 | 9208348 | 108M114737, | M.Kl. – ŠABIĆ | Mala Kladuša |
| 44 | 9761764 | 108M138332 | Podzvizd | Podzvizd |
| 45 | 10273872 | 108M158922 | Gornja Vidovska | Mala Kladuša |
| 46 | 10339716 | 108m172936 | Grahovo | Mala Kladuša |
| 47 | 10439241 | 108m177328 | Bosanska Bojna | Bosanska Bojna |
| 48 | 10435970 | 108M177723 | Donja Vidovska | Vidovska |
| 49 | 10470241 | 108M177730 | Spomen obilježje | Šumatac |
| 50 | 10538236 | 108M185129 | Polje | Polje |
| 51 | 10876569 | 108M202525 | Mala Kladuša bb | Mala Kladuša |
| 52 | 11288981 | 108M209523 | Ikići-Trnovi | Velika Kladuša |
| 53 | 11707333 | 108M230720 | Mrcelji bb | Todorovo |
| 54 | 11581181 | 108M231929 | Mala Kladuša | Mala Kladuša |
| 55 | 11625742 | 108M232739 | I Muslimanske brigade | Velika Kladuša |
| 56 | 11625319 | 108M232721 | I Muslimanske brigade | Velika Kladuša |
| 57 | 11658094 | 108M229127 | Klupe bb | Podzvizd |
| 58 | 11589887 | 108M236926 | Kudići bb | Šumatac |
| 59 | 11782291 | 108M234537 | Kumarica bb | Podzvizd |
| 60 | 11975219 | 108M240337 | Rajnovac bb | Podzvizd |
| 61 | 11752907 | 108M233727 | Podzvizd bb | Podzvizd |
| 62 | 12024537 | 108M242523 | Zborište bb | Zborište |
| 63 | 12016311 | 108M242726 | Gornja Vidovska | Mala Kladuša |
| 64 | 12076113 | 108M246728 | Šumatac bb | Šumatac |
| 65 | 12177942 | 108M249927 | Rajnovac bb | Podzvizd |
| 66 | 12129587 | 108M255727 | Polje bb | Velika Kladuša |

V. ODRŽAVANJE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih saobraćajnih površina u naselju podrazumijevaju se poslovi održavanja i modernizacije javnih saobraćajnih površina (ulice, kolovozi, pločnici, putevi, prilazi, prolazi, trgovi, trotoari, mostovi, stepeništa van zgrade, autobusna stajališta i drugo), kao i dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kada se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnim propisima.

5.1. Održavanje lokalnih cesta i gradskih ulica

Održavanje lokalnih cesta i gradskih ulica čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Ovi radovi se obavljaju i zbog mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti saobraćaja.

Održavanje javnih cesta planiraju, organizuju i provode upravitelji cesta definirani članom 13. stav 4 Zakona o cestama ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/2010, 16/2010 i 66/2013), u kojem stoji da upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu lokalnih cesta i gradskih ulica vrše nadležni općinski ili gradski organi.

Na lokalnim cestama i gradskim ulicama predviđeno je krpanje udarnih rupa i ostalih oštećenja na kolovozu, te sanacija oštećenja na trotoarima gradskih ulica.

VI  GODIŠNJI PROGRAM REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA

Održavanje cesta u smislu Zakona o cestama obuhvata izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan i siguran saobraćaj i očuvanje projektovanog stanja ceste. Radovi na održavanju cesta mogu biti:

- Radovi redovnog održavanja cesta,

- Radovi vanrednog održavanja cesta.

Radovi redovnog održavanja cesta su:

- Popravka kolovoza, trupa ceste, potpornih i obloženih zidova,

- Uklanjanje odronjenog materijala i čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju,

- Održavanje bankina, bermi i kosina nasipa, usjeka i zasjeka,

- Održavanje objekata na cestama, održavanje objekata, opreme i instalacija sistema naplate putarine i inteligentnog saobraćajnog sistema za upravljanje i vođenje saobraćaja,

- Izrada i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosno-sigurnosnih uređaja, zamjena, popravka i uklanjanje oštećene i nepotrebne saobraćajne signalizacije i opreme ceste,

- Košenje trave i održavanje zelenih površina i zasada u cestovnom pojasu,

- Održavanje potrebne preglednosti cesta i oznaka u cestovnom pojasu,

- Čišćenje snijega i leda sa kolovoza i posipanje kolnika s ciljem sprečavanja poledice,

- Manji zahvati na obnavljanju, zamjeni i ojačavanju dotrajalih kolovoza,

- Manji zahvati na ojačavanju i zamjeni propusta, potpornih i obložnih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije,

- Manji zahvati na ugrađivanju ivičnjaka i izradi pješačkih staza,

- Manji zahvati na saniranju klizišta i odrona,

- Vođenje podataka o javnim cestama,

- Obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava stalan, nesmetan i siguran saobraćaj na cestama.

Radovi vanrednog održavanja javnih cesta su obimniji radovi, te obuhvataju:

- Obnavljanje, zamjenu i ojačanja dotrajalih kolovoza,

- Ojačanja i zamjene propusta i mostova dužine do deset metara, obnove potpornih i obloženih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije,

- Ugrađivanje ivičnjaka i izrada pješačkih staza,

- Saniranje klizišta i odrona.

Rekapitulacija održavanja lokalnih cesta i gradskih ulica:

- Održavanje javnih cesta ............................................      351.000,00 KM

Ukupno (sa uključenim PDV-om):...................................       351.000,00 KM

5.2. Saobraćajna signalizacija i postavljanje posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila

Ovim Programom predviđeno je održavanje postojeće, ali i postavljanje nove saobraćajne signalizacije kako na gradskim ulicama, tako i na lokalnim i nekategorisanim cestama. Pored vertikalne signalizacije, odnosno saobraćajnih znakova predviđeno je postavljanje i horizontalne signalizacije kao što su pješački prelazi, linije zaustavljanja odnosno „stop“ linije, linije za usmjeravanje saobraćaja itd.

Saobraćajna signalizacija PAUŠALNO (sa uključenim PDV-om): ..................... 10.000,00 KM

Posebni objekti na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila se postavljaju ispred pješačkih prijelaza, prijelaza biciklističkih staza/traka preko ceste, u blizini vrtića, škola i drugih lokacija na kojima često borave djeca, te u blizini mjesta kolektivnog boravka starijih osoba i osoba sa pojedinim funkcionalnim smetnjama - bolestima (osobe u invalidskim kolicima, rulatorima), u blizini lokacija gdje veći broj nezaštićenih učesnika u prometu prijelazi cestu (pješaci, biciklisti i sl.) kao i u blizini ukrštanja cesta.

Postavljanje posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila vrši se u skladu sa Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila („Službeni glasnik BIH“, broj: 17/07), a nakon prethodnog odobrenja općinske službe nadležne za ceste.

Postavljanje posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila PAUŠALNO (sa uključenim PDV-om)............................................................................................ 30.000,00 KM

Rekapitulacija saobraćajne signalizacije i postavljanja posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila:

- Saobraćajna signalizacija ............................................................................  10.000,00 KM

- Postavljanje posebnih objekata na cesti......................................................  30.000,00 KM

Ukupno (sa uključenim PDV-om):.................................................................     40.000,00 KM

5.3. Održavanje nekategorisanih puteva

Za sanaciju nekategorisanih puteva neophodno je cca 4.000,00 m³ nasipnog materijala, siječenja grana i drveća uz nekategorisane puteve, što finansijski iznosi (PAUŠALNO s PDV-om)...............200.000,00 KM.

V REKAPITULACIJA ODRŽAVANJA JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA

| 1 | ODRŽAVANJE LOKALNIH CESTA I GRADSKIH ULICA | 351.000,00 KM |
| --- | --- | --- |
| 2 | SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I USPORNICI | 40.000,00 KM |
| 3 | ODRŽAVANJE NEKATEGORISANIH PUTEVA | 200.000,00 KM |
|  | UKUPNO (sa uključenim PDV-om): | 591.000,00 KM |

VI. ODRŽAVANJE GRADSKOG MEZARJA I GROBLJA

Ovim programom je predviđeno održavanje Gradskog groblja Drmaljevo i mezarja Dubrave. Na Gradskom groblju Drmaljevo predviđeno je vršenje košenje trave na mezarju sa odvozom na deponiju, a na mezarju Dubrave samo košenje trave sa odvozom na deponiju.

Održavanje gradskog groblja Drmaljevo i mezarja Dubrave (ukupno sa uključenim PDV-om................................. 41.000,00 KM.

VII. NEPREDVIĐENI RADOVI

Za sve aktivnosti koje nisu obuhvaćene Programom a odnose se na zajedničku komunalnu potrošnju, po potrebi za istima izdavat će se posebni radni nalozi mimo Programa, te će se voditi poseban građevinski dnevnik za takve radove. Za sve takve aktivnosti potrebno je prethodno odobrenje komunalno-vodnog inspektora.

Cijena (sa uključenim PDV-om), 5% od (899.829,30+863.837,19+500.000,00) iznosi 113.183,32 KM.

IX. REKAPITULACIJA

| II | ODRŽAVANJE GRADA I PROHODNOSTI U ZIMSKOM PERIODU | 899.829,30 KM |
| --- | --- | --- |
| III | ODRŽAVANJE GRADA U LJETNOM PERIODU | 863.837,19 KM |
| IV | JAVNA RASVJETA | 500.000,00 KM |
| V | ODRŽAVANJE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA | 591.000,00 KM |
| VI | ODRŽAVANJE GRADSKOG GROBLJA I MEZARJA | 41.000,00 KM |
| VII | NEPREDVIĐENI RADOVI | 113.182,32 KM |
|  | SVEUKUPNO: | 3.008.848,81 KM |

Obrađivač:

Služba za komunalne djelatnosti, vodne resurse,

zaštitu okoliša i inspekcijske poslove